Nr postępowania : RG.271.3.2015                                                                            Projekt umowy

- Załącznik nr 7

do SIWZ

UMOWA Nr RG.272.3.2015

W dniu............................. w Dębowej Łące, pomiędzy Gminą Dębowa Łąka reprezentowaną przez: Stanisława Szarowskiego- Wójta Gminy, przy kontrasygnacie

Barbary Misztal – Skarbnika Gminy,

NIP 878-17-54-955, adres do korespondencji: Urząd Gminy Dębowa Łąka, Dębowa Łąka 38,

87-207 Dębowa Łąka zwaną dalej Zamawiającym,

a .......................................................................... reprezentowaną/ym przez NIP...................................... REGON.......................................... Zwaną/ym dalej Wykonawcą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) strony zawarły umowę następującej treści.

Przedmiot umowy

§ 1.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, do długości 0,850 km, w obrębie geodezyjnym: Wielkie Pułkowo dz. nr 3 zgodnie z projektem budowlanym w km od 0+615 do km 1+465, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, stanowiącymi załączniki do umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia i nie wnosi uwag.

Terminy

§ 2.

Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Przekazanie następuje protokolarnie.

§ 3.

Rozpoczęcie robót - .............................................

Zakończenie robót – 20.10.2015 r.

Obowiązki Zamawiającego

§4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania placu budowy;

- przekazanie Wykonawcy projektu budowlanego;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- odebranie wykonanych robót;

Obowiązki Wykonawcy

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, warunkami przetargu, obowiązującymi normami, wiedzą i sztuką budowlaną, ustaleniami dokonanymi w trakcie realizacji robót, przepisami p.poż.:

a) przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy, jego sprzętem 		     	     mechanicznym, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych  	     w zakresie przepisów bhp i p.poż, oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i 	  	     odzież;

b) zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju 	pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom;

- wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej;

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - na żądanie inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów atesty, certyfikaty, świadectwa jakości;

2)  zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem   	    warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń 	     z tego tytułu wobec Zamawiającego;

3) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  		 ( odpowiedzialność deliktowa) na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00zł ;

4) w przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest 	niezwłocznie do przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia kserokopii polisy 	Zamawiającemu , jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu którejkolwiek z 	żądanych polis w terminie nie przekraczającym 7 dni od podpisania umowy, to 	Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę powinien był 	przedstawić Wykonawca, zaś koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może 	odzyskać z płatności należnych Wykonawca lub opłata z tytułu opłacenia polis 	ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę;

5) pełnienie nadzoru nad odebranymi elementami robót;

6) utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

a) ochronę mienia;

b) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy;

d)zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego;

e) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy;

f) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót;

  - podnoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymania ogrodzenia, przyłączy i opomiarowania wody, energii elektrycznej, łączności itp. Do placu budowy i zaplecza socjalnego;

  - uprzednie uzgodnienie z Zamawiającym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczących uzgodnionych terminów, zakresu robót lub sposobu ich realizacji, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian;

  - wyprzedzające informowanie o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia, wynikającego z niniejszej umowy;

  - informowanie o problemach inspektora nadzoru w czasie umożliwiającym mu podjęcie stosownych decyzji;

  - ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami;

  - stosowanie się do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

  - przedkładanie inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy;

  - Wykonawca zapewnia na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonywania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

  - naprawienie ogrodzeń posesji, urządzeń melioracyjnych oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego;

  - likwidacja zaplecza budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót;

  - odtworzenie znaków geodezyjnych ( kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia;

  - regulowanie wszelkich odszkodowań. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Koszty szkód zostaną uwzględnione w cenie ryczałtowej i uregulowane przez Wykonawcę robót.

  - Przedłożenie Zamawiającemu wszelkich aktualnych atestów i certyfikatów na materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Podwykonawcy

§ 6

- Zakres robót, który będzie wykonywał Podwykonawca/ Podwykonawcy określony jest w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, że w realizacji robót, o których mowa powyżej uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za zaniechania własne.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 	projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 	obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 	treści zgodnej z projektem umowy;

2)  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo,

której  przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian;

3)  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo,

której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż

0,5% 	wartości umowy.

- Wykonawca, podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą o pod wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowy o roboty budowlane muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy określonej w ust. 3 pkt.2 i 3 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował on tę umowę.

- W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma ustalonych w nich wynagrodzeń za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

- Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jeżeli w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim. Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.

Nadzór

§ 7

- Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pani(a)......................... posiadającego uprawnienia budowlane nr.................................................

- Obowiązki kierownika określa ustawa Prawo budowlane.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zmawiającego.

§ 8

- W zakresie wykonywania przedmiotu robót niniejszej umowy Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:..................................... posiadający uprawnienia nr.....................................

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe

§ 9

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę ryczałtową:

- cena netto zl................................. ( słownie zł)

- podatek VAT zł..............................( słownie zł)

- cena brutto zł.................................( slownie zł)

Formy płatności

§ 10

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury. Zamawiający przewiduje wystawienie jednej faktury po wykonaniu całego zakresu rzeczowego, po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Wykonawca wystawi fakturę końcową za kompletnie wykonany dany obiekt. Fakturę należy wystawić na Gminę Dębowa Łąka, Dębowa Łąka 38, 87-207 Dębowa Łąka, NIP 878-17-54-955.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego po wykonaniu 100% wartości całego zakresu rzeczowego bez  wad wstrzymujących odbiór robót, podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i inne osoby reprezentujące Zamawiającego biorące udział w odbiorze.

- Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od dnia złożenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT u Zamawiającego, na konto Wykonawcy nr.................................................................................

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

- Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 11

- Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

- Zabezpieczenie wnoszone jest w formie...........................................................................

- Zabezpieczenie zostanie wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze końcowym robót, nie później niż w terminie 30 dni od jego zakończenia. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Odbiór przedmiotu umowy

§ 12

Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy- po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

§ 13

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego. Inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru robót. Zamawiający powoła komisję oraz wyznaczy termin odbioru robót i przystąpi do czynności odbioru nie później niż w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru. Czynności odbioru przeprowadzone zostaną w terminie 14 dni od daty ich rozpoczęcia.

- W dniu odbioru Wykonawca przedstawi komisji atesty, certyfikaty i świadectwa techniczne wbudowanych materiałów, dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, oraz inne dokumenty umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ( Dz. U. Nr 202, poz.2072) w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Z prac komisji sporządzany jest protokół odbioru robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad i usterek komisja ponownie przystąpi do odbioru robót.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający, może:

1) żądać usunięcia wad, jeżeli nadają się do usunięcia, wyznaczając pisemnie Wykonawcy       	odpowiedni termin;

2)  obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie można usunąć lub gdy Wykonawca nie usunął 	wady w wyznaczonym terminie, a wady te są nieistotne;

3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy Wykonawca nie usunął wady 	w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a wady są istotne.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, w takim przypadku Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

- Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznaczy pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji i rękojmi.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały.

- Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy na roboty budowlane i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, chyba że producent użytych materiałów udzieli dłuższej gwarancji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za :

1) wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

2) usunięcie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynności odbioru pogwarancyjnego i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, który jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i usterki, które został zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi może zlecić ich usunięcie, a poniesione koszty potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rękojmia

§ 15

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne trwa przez cały okres gwarancji i wygasa po 3 miesiącach od upływu okresu gwarancji.

- O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem usunąć wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

- Roszczeń z tytułu rękojmi można dochodzić także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- Wady ujawnione w okresie będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania, według stanu na dzień sporządzenia protokołu.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 3 dni przed dokonaniem oględzin.

- Protokół komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.

- Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określać Zamawiający, który weźmie pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawcę.

- Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim, w całości na koszt Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią, może zostać potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zmiana postanowień zawartej umowy

§ 16

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

1)  jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonywania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy;

2)  jeżeli wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac;

3)  jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może mieć to wpływu na termin wykonania przedmiotu umowy;

4) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane.

2.  Istotna zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 	piśmie pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy

§ 17

- Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienia lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku :

1)  ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przedłożenia mu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie jego upadłości;

2)  wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na wierzycieli;

3)  przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;

4) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, tj. jeżeli Wykonawca przerwie prowadzone roboty w sposób nie przerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni;

5) nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji robót objętych niniejszą umową w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust.1 Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy do :

1) sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego;

2) przekazania placu budowy;

3) zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 niniejszej umowy;

4) odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.

- W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z obowiązków wymienionych w § 5 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót wraz z protokołem przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę, oraz wprowadzić nowego Wykonawcę.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia nie zakończonych robót oraz placu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały opłacone przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, komisja powołana przez Zamawiającego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz ich wartość. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 9 niniejszej umowy w odniesieniu do robót, od realizacji których odstąpiono, a ceną wynegocjowaną z nowym wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.

§ 18

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu rzeczywiście wykonanych robót.

Kary umowne

§ 19

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)  za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego podanego w § 9 za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wady w wysokości 0,2 wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do usunięcia wady;

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia. W razie zwłoki w zapłacie kary Zamawiający może potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez zamawiającego wierzytelności z tytułu naliczanych kar umownych z należnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, oraz zwłoki w usunięciu wad i usterek. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. Zamawiający oświadcza że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznacza dodatkowy termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może dokonać usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty związane z usunięciem wad i usterek nie będą uzgadniane z Wykonawcą i zostaną potrącone z dowolnej należności Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania prac.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego podanego w § 9;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego podanego w § 9;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego podanego w § 9;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego podanego w  § 9.

§ 20

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Strona umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, które ma wobec zamawiającego.

- Zgoda zamawiającego, o której mowa w ust. 3 powinna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

§ 21

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

- Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§ 22

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy, drugi egzemplarz dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

1) Druk Oferty,

2) SIWZ,

3)dokumentacja projektowa,

4) przedmiar robót,

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający                                                                           Wykonawca